| № | Задача | Исполитель / Ответственный / № задачи в Мантиссе | Текущие комментарии | Процесс | Dead Line |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аладдин доработает отчетность по 32-му постановлению | Aladdin / Исмагулова / 564 / |  | идет | 14.08.2006 |
|  | Аладдин доработает «внутреннюю» отчетность по списку DWS (отчет Баланс по ЦБ – отсутствует аналитика «Инвесторы») | Aladdin / Потапова Н. / 608 |  | идет | 14.08.2006 |
|  | УК: DWS протестирует доработку по возврату ошибочных входящих платежей (как платежей ПИФ, так и «фактических») | Aladdin / Розанов / 537 |  | сделано | 01.08.2006 |
|  | Аладдин доработает «Запрос на расчет налога по физ.лицам» и связанные с ним 2 отчета | Aladdin / Лаппо / 806 |  | идет | 14.08.2006 |
|  | Аладдин доработает отчетность по 33-му постановлению (в т.ч. выгрузку в формат эл. анкеты ФКЦБ) | Aladdin / Исмагулова / 576 |  | идет | 14.08.2006 |
|  | DWS поставит задачу по разделению и ведению клиентов по стратегиям (ведение набора стратегий; привязка договоров ДУ к стратегии; построение отчетов, аналогичных клиентскому и СЧА в целом по стратегии ("сумма" отчетов по договорам); отслеживание инвест. декларации (ограничений на состав и структуру активов); разбиение сделок "на стратегию" по клиентским договорам) | DWS | Предлагается вынести за рамки внедрения Возможно, но необходимо обсудить с пользователями |  | 14.08.2006 |
|  | Аладдин реализует клиентский отчет по форме DWS (в т.ч. в xls-формате) | Aladdin / Исмагулова, Лаппо / 607, 838 | «Xls–формат» в указанные задачи не входит, это должно быть отдельной задачей, решение которой зависит от возможностей системы | идет | 14.08.2006 |
|  | Аладдин реализует расчет СЧА и портфеля по клиентскому договору ДУ (аналог среза ПИФ) | Aladdin / Розанов / 844 |  | начат | 01.08.2006 |
|  | Аладдин реализует целевое назначение «Частичное погашение ЦБ» в групповых операциях с ЦБ | Aladdin / Розанов / 842 |  | начат | 01.08.2006 |
|  | Аладдин реализует нумерацию документов в системе в соответствии с правилами DWS (правила предоставлены) | Aladdin / Исмагулова / 970 |  | Не начат | 15.08.2006 |
|  | Аладдин реализует отчет по расчету СЧА для ДУ (форма предоставлена) (в т.ч. в xls-формате) | Aladdin / Розанов / 624 | 1) Реализация после задачи 844 2) «Xls–формат» в указанные задачи не входит, это должно быть отдельной задачей, решение которой зависит от возможностей системы | Не начат | 15.08.2006 |
|  | Аладдин реализует расчет налогов по операциям с ЦБ (требования законодательства предоставлены) | Aladdin / Лаппо / 839 | задача в Мантиссе звучит как «Приведение налоговой отчетности в соответствие с законодательством», т.е. сама отчетность есть, необходимо ее проверить на соответствие законодательству | Не начат | 15.08.2006 |
|  | Аладдин реализует ежемесячную отчетность по налогам от НКД по гос. бумагам (формы предоставлены) | Aladdin / Лаппо / 841 |  | Не начат | 15.08.2006 |
|  | Аладдин реализует механизм «возмещения расходов» УК по управлению активами клиентов (выплата комиссии, расчет и разброс ее по договорам ДУ (через счета, прайс-листы), 26-й счет) | Aladdin / Зайцева / 843 |  | Не начат | 15.08.2006 |
|  | Аладдин реализует документ по определению фин. результата за период («свертка» доходов и расходов) (то же и по ПИФам) | Aladdin / Розанов / 845 |  | Не начат | 15.08.2006 |
|  | DWS поставит задачу и Аладдин реализует документ по расчету вознаграждений за ДУ | Aladdin, DWS | Задача в Мантиссе не поставлена. Реализация после задачи 844 Согласен. Есть описание задачи в общем виде, но требуются доп. уточнения. | Не начат | 15.08.2006 |
|  | Аладдин реализует бух. отчетность по формам 1, 2 как по отдельному клиентскому договору, так и по всем договорам в целом | Aladdin | - По отдельному клиенту – сделано - По всем договорам – предлагается вынести за рамки внедрения | Сделано по 1 клиенту | 15.09.2006 |
|  | Аладдин реализует возможность построения «балансовых отчетов» в целом по клиентским договорам | Aladdin | Предлагается вынести за рамки внедрения Возможно, но необходимо обсудить с пользователями |  | 15.09.2006 |
|  | Аладдин реализует возможность получения остатков по ЦБ в разрезе клиентов (ПИФов) (Базовые справочники – ЦБ -> Просмотр остатков) | Aladdin | Предлагается вынести за рамки внедрения ОК |  | 01.10.2006 |
|  | Аладдин реализует возможность проведения сделок РЕПО в соответствии с предоставленным DWS описанием | Aladdin, DWS | Требует обсуждения, т.к. бух.учет по РЕПО не реализован и есть вопросы по правильности реализации по внутреннему учету и по заведению самих сделок | Не начат | 01.09.2006 |