# СОГЛАШЕНИЕ № 02/ПКМ-5

от «___» _________  2006 года                                                         	 г. Москва

к Договору  № 02/ПКМ от 6 октября  2003 года

“ На сопровождение Программного продукта ”

Общество с ограниченной ответственностью «Просперити Кэпитал Менеджмент», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора Мельникова Константина Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ООО “Аладдин-Системы”, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора Круглова Михаила  Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

- Исполнитель проводит следующие дополнительные работы:

| Код | Наименование | ##### Срок исполнения | ##### Цена, USD |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка | Импорт дивидендов. | 2 недели | 960 |
|  | Итого: |  | 960 |

- Сроки исполнения указаны в таблице п.1 с момента подписания Соглашения.

- Стоимость доработок составляет 960 (Девятьсот шестьдесят) долларов США, включая НДС.

- Исполнитель проводит установку разработанных средств в систему Заказчика.

- После установки доработок, обучения пользователей и демонстрации работоспособности составляется Акт сдачи-приемки по Соглашению.

- Оплата по Соглашению в размере, указанном в п. 3 производится по счету Исполнителя в течение 5 дней с момента получения счета после подписания Акта cдачи-приемки по Соглашению.

- Все расчеты проводятся по курсу Банка России на день оплаты.

- Прочие условия и реквизиты устанавливаются в соответствии с Договором.

- Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному для каждой из сторон.

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО “Просперити Кэпитал Менеджмент” | Генеральный директор ООО “Аладдин-Системы ” |
| К.А. МЕЛЬНИКОВ | М.Ю. КРУГЛОВ |
| “__” ___________ 2006 | “__” ___________ 2006 |